Утверждена:

Постановлением Администрации
МО «Урдомское»

                                                                                                          от  01 ноября  2019 года  № 98                                                          
Муниципальная программа

«Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в собственности МО «Урдомское» 
на 2020- 2022 годы»

                                                     1. Паспорт программы

	Наименование
Программы
	Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в  собственности МО «Урдомское» на 2020-2022г. (далее - Программа)

	Основание для разработки    
Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального  образования «Урдомское» 

	Заказчик Программы
	Администрация МО «Урдомское»

	Основные разработчики программы
	Заместитель Главы администрации МО «Урдомское», 

Помощник главы администрации МО «Урдомское» по экономическим вопросам

	Руководитель
Программы
	Глава МО «Урдомское» 

	Объекты Программы
	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов, являющиеся муниципальной собственностью МО «Урдомское» (далее по тексту – автодороги)

	Основные цели Программы
	Повышение эффективности  и  безопасности  автодорог,   определение   приоритетных  задач  дорожной политики и инструментов её реализации.

	Задачи программы
	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

существующей сети  автодорог   и сооружений;

Обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами поселения; Развитие автодорог   в границах населённых пунктов МО «Урдомское».                                                           



	Сроки и этапы реализации
	2020-2022 годы. 

	Основные
мероприятия Программы
	-  Содержание автомобильных дорог МО «Урдомское» в зимний и летний период для обеспечения высоких транспортно-эксплуатационных  свойств автомобильных дорог, безопасного и комфортного условия движения:

     - планировка обочин;

     - планировка проезжей части;

     - очистка водопропусков;

     - расчистка автобусных площадок;

     - подсыпка песком (противогололёдным материалом);

     - патрулирование;

     - вывоз талого снега с площади Карла Либкнехта;  

	Исполнители
Программы
	Подрядные организации, в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013г (с изменениями и дополнениями) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Система организации 
контроля
	Контроль над реализацией Программы осуществляет
 Администрация МО «Урдомское»

	Ожидаемые конечные
результаты
	улучшение   транспортно - эксплуатационного  состояния
существующей сети автомобильных дорог  общего пользования МО «Урдомское» 

	Объемы и источники финансирования 

Программы
	Объемы и источники финансирования программы  за счет бюджета МО «Урдомское»



       2.Содержание проблемы и обоснование необходимости 
                                 ее решения   программными методами.
       Для обеспечения   устойчивого   экономического  роста  и   повышения   уровня   жизни   населения муниципального образования «Урдомское»   необходимо   совершенствование   технического    уровня существующих  автодорог и их развитие. Интенсивность дорожного движения в черте рп. Урдома в период с 2010 года возросла в 2-3 раза в связи с увеличением автодорожного транспорта.
       При разработке муниципальной Программы «Ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, являющихся муниципальной собственностью МО «Урдомское» на 2020- 2022 годы»  (далее -  Программа) выполнены следующие основные работы:

     - проведен   анализ    состояния  автомобильных дорог МО «Урдомское»;

     - определены основные направления надежности  работы   дорожного   комплекса;

      - определены   необходимые   объемы   работ   по   ремонту и содержанию дорожной сети;

      - сформированы перечни основных автомобильных дорог населённых пунктов МО «Урдомское», рекомендуемых к ремонту и содержанию.
          Протяженность  автодорог  общего  пользования  в  муниципальном образовании «Урдомское» составляет 55,1 километров.
         Из них с усовершенствованным покрытием 10,1 км - остальные дороги имеют грунтовое покрытие, которые имеют  более  низкие  технические   параметры   (в   основном    соответствующие    V-VI   технической    категории).
       По автодорогам IV-V технической категории проходят автобусные маршруты.

        Существует    острая   нехватка   средств   на   строительство,  реконструкцию,  ремонт и содержание автомобильных дорог. Эффективность  осуществления дорожной политики в  МО «Урдомское» существенным  образом зависит от возможностей  финансового   обеспечения  дорожного комплекса. В настоящее время все  работы  по   содержанию,   ремонту  и  реконструкции   автодорог   МО «Урдомское»  осуществляются в основном за счет средств  местного  и   областного бюджетов.      

                                          3. Основные цели и задачи

Основные цели Программы:

   - повышение  эффективности   и   безопасности   функционирования  сети  автодорог  муниципального образования; 

   - обеспечение   жизненно   важных   социально-экономических  интересов  муниципального образования;  

   - определение      приоритетных   задач   дорожной политики и инструментов ее реализации.

    Основными задачами Программы являются:

       - улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений;
       -   обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами поселения;      
       -   развитие автодорог в границах населённых пунктов МО «Урдомское».
Для  решения  поставленных задач определены  основные  объекты,   объемы    работ,   потребности   в   финансировании   и   источники   финансирования.    Реализация   Программы   будет    способствовать   повышению    эффективности   функционирования   транспортной  системы  в поселении,  улучшению условий жизни населения  и  обеспечению   надежных связей между населенными пунктами МО «Урдомское».

                                    4. Мероприятия и сроки реализации 

          Одновременно в короткие сроки решить все  задачи, связанные с   автодорогами,  не   представляется   возможным  из-за ограниченности финансовых средств,  выделяемых  из   местного   бюджетов.  Программой   предусмотрена   реализация  намеченных планов  совершенствования  и   развития сети автодорог на 2020 -2022 годы.
    Планируются  мероприятия  по содержанию дорог МО «Урдомское» в зимний и летний  период для обеспечения   высоких     транспортно-эксплуатационных    свойств     автодорог,  безопасного и комфортного условия движения, мероприятия по  совершенствованию   существующей   сети   дорог,   предусматривается ликвидация наиболее  проблемных   участков  на автодорогах, увеличение до нормативного уровня объема работ  по   ремонту  и  содержанию автодорог, благодаря чему  будут  обеспечены   высокие     транспортно-эксплуатационные    свойства     автодорог,   безопасные и комфортные условия движения. Основными мероприятиями являются:
     - планировка обочин;

     - планировка проезжей части;

     - очистка водопропусков;

     - расчистка автобусных площадок;

     - подсыпка песком (противогололедным материалом);

     - патрулирование;
     - вывоз талого снега с площади К. Либкнехта; 
    - установка дорожных знаков;
     - ремонт автомобильных дорог (отсыпка+оканавливание);

     - расчистка пешеходных тротуаров.

 1.Планируемые мероприятия по дорожным объектам МО «Урдомское» на 2020-2022 г

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая сумма  к расходованию по годам (тыс.руб.)
	Всего

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	

	1.
	Содержание автодорог
	 
	 
	
	
	
	

	1.1
	Зимнее содержание                  
	км
	55,1
	2832,0
	2973,6
	3122,3
	8927,9

	1.2
	Летнее содержание
	км
	55,1
	941,7
	988,7
	1038,2
	2968,6

	
	ИТОГО
	
	
	3773,7
	3962,3
	4160,5
	11896,5


2.Характеристика дорог общего пользования МО «Урдомское»
	Показатели
	Ед. изм.
	Категории дорог

	
	
	4э
	5э

	Ширина
	М
	≥6м
	≥6м
	≤6м

	Протяженность
	М
	4575
	32487


3.Наименование, протяженность, категории, покрытие дорог находящихся в ведении

МО «Урдомское» по содержанию в зимний период.

	№ п/п
	Наименование улиц
	Длина (м)
	Категории
	Покрытие

	в рп. Урдома

	1
	ул.Железнодорожная
	500
	4э
	грунт., асф. –бетон.

	2
	ул.Ленина
	437
	
	грунт., бетон.плиты

	3
	ул.К.Либкнехта
	900
	
	бетон.плиты

	4
	ул. Паламышская
	453
	
	асф. –бетон.

	5
	ул.Седунова
	913
	
	асф. –бетон.

	6
	ул.Вычегодская
	250
	
	асф. –бетон.

	7
	ул.Привокзальная
	715
	
	бетон.плиты

	8
	ул.Гагарина
	407
	
	асф. –бетон.

	Итого
	4575
	 

	1
	ул.Вычегодская
	850
	5э
	грунт.

	2
	ул.Задорожная
	363
	
	бетон.плиты

	3
	ул.Зелёная (от переезда до ул.Нянда)
	1650
	
	грунт. 

	4
	ул.К.Зинина
	1163
	
	грунт.

	5
	ул.Комарова
	1420
	
	грунт.

	6
	ул.Мира
	587
	
	грунт.

	7
	ул.Молодёжная
	1100
	
	грунт.

	8
	Ул.Нянда
	997
	
	грунт.

	9
	ул.Октябрьская
	1104
	
	грунт.

	10
	ул.Привокзальная
	2325
	
	грунт., бетон.плиты

	11
	ул.Строителей
	755
	
	грунт.

	12
	ул.Урдомская
	261
	
	грунт.

	13
	ул.Центральная
	1066
	
	грунт.

	14
	ул.Юбилейная
	900
	
	грунт.

	15
	ул.Южная
	393
	
	грунт.

	16
	пер.Советский
	132
	
	грунт.

	17
	площадь К.Либкнехта
	400
	
	асф. –бетон.

	18
	ул.Таёжная
	200
	
	грунт.

	19
	ул.Победы
	425
	
	грунт., асф. –бетон.

	20
	ул.Чехова
	431
	
	грунт.

	21
	ул.Пушкинская
	500
	
	грунт.

	22
	ул.Космонавтов
	434
	
	грунт.

	23
	ул.Чайковского
	526
	
	грунт., асф. –бетон.

	24
	ул.Маяковского
	352
	
	асф. –бетон.

	25
	ул.Архангельская
	389
	
	асф. –бетон.

	26
	ул.Свободы
	780
	
	грунт., асф. –бетон.

	27
	пер. Паламышский
	208
	
	грунт.

	28
	ул.Сосновая
	632
	
	грунт.

	29
	ул.Энтузиастов
	1137
	
	асф. –бетон.

	30
	ул.Первомайская
	442
	5э


	грунт.

	31
	ул.Гаражная
	290
	
	грунт.

	32
	ул.Покровская
	220
	
	грунт., асф. –бетон.

	33
	ул.Ф.Абрамова
	200
	
	грунт.

	34
	ул.Железнодорожная
	1000
	
	грунт.

	35
	ул.Водная
	585
	
	грунт.

	36
	ул.Вторая
	283
	
	грунт.

	37
	ул.Герцена
	277
	
	грунт.

	38
	ул.Заболотная
	225
	
	грунт. 

	39
	ул.Лесная
	928
	
	грунт.

	40
	ул.Ломоносова
	145
	
	грунт.

	41
	ул.Набережная
	301
	
	грунт.

	42
	ул.Новая
	420
	
	грунт.

	43
	ул.Спортивная
	200
	
	грунт.

	44
	ул.Школьная
	322
	
	грунт.

	45
	пер.Задорожный
	221
	
	грунт. 

	46
	пер.Калинина 
	250
	
	грунт.

	47
	пер. Лупьинский
	384
	
	грунт.

	48
	пер.Мирный
	140
	
	грунт.

	49
	пер.Молодёжный
	100
	
	грунт.

	50
	пер.Нянда
	213
	
	грунт.

	51
	пер.Строителей
	119
	
	грунт.

	52
	пер.Урдомский
	172
	
	грунт.

	53
	пер.Центральный
	100
	
	грунт.

	54
	ул.Дачная
	300
	
	асф. –бетон.

	55
	Кладбище
	1055
	
	грунт.

	56
	ул.Первая
	315
	
	грунт.

	57
	пер.Чайковского
	185
	
	грунт.

	58
	ул.8-Марта
	160
	
	грунт.

	59
	ул.П.Морозова
	300
	
	грунт.

	60
	ул. Трудовая
	200
	
	грунт.

	61
	ул.Н.Рубцова
	223
	
	грунт.

	62
	ул. Толстого
	732
	
	грунт.

	Итого
	32487
	 

	п. Вандыш

	1
	общая протяженность
	2200
	5э
	грунт.

	 п. Витюнино

	1
	общая протяженность
	4200
	5э
	грунт.

	 д.Суходол

	1
	общая протяженность
	7500
	5э
	грунт.

	
	
	 п. Лупья
	

	1
	общая протяженность
	2100
	5э
	грунт.

	
	
	 п. Тыва
	

	1
	общая протяженность
	2100
	5э
	грунт.

	Расчистка автобусных площадок

	1
	в п.Урдома по ул. Ленина, ул. Седунова,                             ул. Привокзальная, ул. Вычегодская,                                          ул. Паламышская
	8 шт.

	Подсыпка противогололедным материалом 

	1
	 п.Урдома по ул. Паламышская, ул. Вычегодская,                 ул. Гагарина, ул. Привокзальная, ул. Седунова,                           ул. Железнодорожная, ул. К.Либкнехта (4,138 км)
	33,6 м3

	Очистка водопропусков

	1
	рп. Урдома 
	8 шт.


4. Наименование, протяженность, категории, покрытие дорог находящихся в

ведении МО «Урдомское» по содержанию в летний период.

	№ п/п
	Наименование улиц
	Длина (м)
	Категории
	Покрытие

	в п. Урдома

	1
	ул.Железнодорожная
	500
	4э

 

 
	грунт., асф. –бетон.

	2
	ул.Ленина
	437
	
	грунт., бетон.плиты

	3
	ул.К.Либкнехта
	900
	
	бетон.плиты

	4
	ул.Паламышская
	453
	
	асф. –бетон.

	5
	ул.Седунова
	913
	
	асф. –бетон.

	6
	ул.Вычегодская
	250
	
	асф. –бетон.

	7
	ул.Привокзальная
	715
	
	бетон.плиты

	8
	ул.Гагарина
	407
	
	асф. –бетон.

	Итого
	4575
	
	

	Планировка проезжей части
	301
	
	

	Планировка обочин
	4575
	 
	

	1
	ул.Вычегодская
	850
	5э


	грунт.

	2
	ул.Задорожная
	363
	
	бетон.плиты

	3
	ул.Зелёная (от переезда до ул. Нянда)
	1650
	
	грунт. 

	4
	ул.К.Зинина
	1163
	
	грунт.

	5
	ул.Комарова
	1420
	
	грунт.

	6
	ул.Мира
	587
	
	грунт.

	7
	ул.Молодёжная
	1100
	
	грунт.

	8
	ул. Нянда
	997
	
	грунт.

	9
	ул.Октябрьская
	1104
	
	грунт.

	10
	ул.Привокзальная
	2325
	
	грунт., бетон.плиты

	11
	ул.Строителей
	755
	
	грунт.

	12
	ул. Урдомская
	261
	
	грунт.

	13
	ул.Центральная
	1066
	
	грунт.

	14
	ул.Юбилейная
	900
	
	грунт.

	15
	ул.Южная
	393
	
	грунт.

	16
	пер.Советский
	132
	
	грунт.

	17
	площадь К.Либкнехта
	400
	
	асф. –бетон.

	18
	ул.Таёжная
	200
	
	грунт.

	19
	ул.Победы
	425
	
	грунт., асф. –бетон.

	20
	ул.Чехова
	431
	
	грунт.

	21
	ул.Пушкинская
	500
	
	грунт.

	22
	ул.Космонавтов
	434
	
	грунт.

	23
	ул.Чайковского
	526
	
	грунт., асф. –бетон.

	24
	ул.Маяковского
	352
	
	асф. –бетон.

	25
	ул.Архангельская
	389
	
	асф. –бетон.

	26
	ул.Свободы
	780
	
	грунт., асф. –бетон.

	27
	пер. Паламышский
	208
	
	грунт.

	28
	ул.Сосновая
	632
	
	грунт.

	29
	ул.Энтузиастов
	1137
	
	асф. –бетон.

	30
	ул.Первомайская
	442
	
	грунт.

	31
	ул.Гаражная
	290
	
	грунт.

	32
	ул.Покровская
	220
	
	грунт., асф. –бетон.

	33
	ул.Ф.Абрамова
	200
	
	грунт.

	34
	ул.Железнодорожная
	1000
	
	грунт.

	35
	ул.Водная
	585
	
	грунт.

	36
	ул.Вторая
	283
	
	грунт.

	37
	ул.Герцена
	277
	
	грунт.

	38
	ул.Заболотная
	225
	
	грунт. 

	39
	ул.Лесная
	928
	
	грунт.

	40
	ул.Ломоносова
	145
	
	грунт.

	41
	ул.Набережная
	301
	
	грунт.

	42
	ул.Новая
	420
	
	грунт.

	43
	ул.Спортивная
	200
	
	грунт.

	44
	ул.Школьная
	322
	
	грунт.

	45
	пер.Задорожный
	221
	
	грунт. 

	46
	пер.Калинина 
	250
	
	грунт.

	47
	пер. Лупьинский
	384
	
	грунт.

	48
	пер.Мирный
	140
	
	грунт.

	49
	пер.Молодёжный
	100
	
	грунт.

	50
	пер.Нянда
	213
	
	грунт.

	51
	пер.Строителей
	119
	
	грунт.

	52
	пер. Урдомский
	172
	
	грунт.

	53
	пер.Центральный
	100
	
	грунт.

	54
	ул.Дачная
	300
	
	асф. – бетон.

	55
	Кладбище
	1055
	
	грунт.

	56
	ул.Первая
	315
	
	грунт.

	57
	пер.Чайковского
	185
	
	грунт.

	58
	ул.8-Марта
	160
	
	грунт.

	59
	ул.П.Морозова
	300
	
	грунт.

	60
	ул.Трудовая
	200
	
	грунт.

	61
	ул.Н.Рубцова
	223
	
	грунт.

	62
	ул.Толстого
	732
	
	грунт.

	Планировка обочин
	3417
	 

	Планировка проезжей части
	29070
	 

	 п. Вандыш

	1
	общая протяженность
	2200
	5э
	грунт.

	 п. Витюнино

	1
	общая протяженность
	4200
	5э
	грунт.

	 д. Суходол

	1
	общая протяженность
	7500
	5э
	грунт.

	
	
	 п.  Лупья
	

	1
	общая протяженность
	2100
	5э
	грунт.

	
	
	 п. Тыва
	

	1
	общая протяженность
	2100
	5э
	грунт.


                  5. Объёмы и источники   финансирования программы.                                                                                                                         
        Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств  бюджета МО «Урдомское», согласно данных табл. 1
	Источники финансирования
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	Итого



	Местный бюджет
	3170,0

	3358,6
	3556,8
	10085,4

	Софинансирование за счет бюджетных ассигнований МДФ
	603,7
	603,7
	603,7
	1811,1

	Всего
	3773,7
	3962,3
	4160,5
	11896,5


Объёмы финансирования Программы на 2020-2022 годы за счёт средств местного  бюджета носят прогнозный характер и подлежат  уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможности бюджета.

                               6. Механизм реализации программы


        Реализация мероприятий программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в установленном порядке заказчиком  программы с исполнителем программных мероприятий. Исполнителями программных мероприятий могут быть подрядные организации, в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013г (с изменениями и дополнениями) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 


При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик  программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

        7.Система организации  контроля за исполнением Программы.

Муниципальным заказчиком Программы выступает администрация муниципального образования «Урдомское». Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Урдомское». Она обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств. Контроль над программой включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроков выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.

            8. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

                                                                  Программы

Реализация Программы обеспечит:

- решение вопроса местного значения по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктов МО «Урдомское»;

           - совершенствование   существующей   сети   автомобильных дорог;   
           - ликвидацию наиболее  проблемных   участков  на автодорогах;

           - увеличение до нормативного уровня объема работ  по   ремонту  и  содержанию автодорог, благодаря чему  будут  обеспечены   высокие     транспортно-эксплуатационные    свойства     автодорог,   безопасные и комфортные условия движения.







