	
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29 марта 2022 года № 21

	рп. Урдома
О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское»

	В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территорий населенных пунктов МО «Урдомское», руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Уставом МО «Урдомское», Правилами по благоустройству территории муниципального образования «Урдомское», утвержденными Решением Совета депутатов МО «Урдомское» от 10 ноября 2017 года № 30-А (в редакции Решения Совета депутатов МО «Урдомское» от 28 февраля 2018 года № 5) Администрация МО «Урдомское» постановляет:
	1. Отменить Постановление Администрации МО «Урдомское» от 02 апреля 2021 года № 40 « О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское».
	2. Объявить с 27 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО «Урдомское».
	3. Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению и контролю над выполнением мероприятий по благоустройству (Приложение № 1) 
	4. Утвердить перечень мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское» (Приложение № 2)
	5. В целях успешного проведения месячника:
	5.1. Товариществам собственников жилья, управляющим компаниям, обслуживающим жилфонд на территории МО «Урдомское», старшим по домам:
	- организовать привлечение населения к работе по уборке придомовых территорий и обеспечить полную санитарную очистку придомовых территорий;
	- организовать привлечение населения к работе по уборке мест не санкционированного размещения отходов ТБО и мусора;
	- обеспечить своевременный вывоз  мусора, собранный населением в ходе месячника, на придомовых территориях. 
	5.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, гаражных кооперативов, индивидуальным предпринимателям и арендаторам зданий, расположенных в границах населенных пунктов МО «Урдомское» независимо от форм собственности, обеспечить качественную и своевременную уборку собственной территории, территории охранных зон выполнить ремонт въездов, тротуаров, заборов, ограждений.
	5.3. Владельцам частных жилых домов - обеспечить уборку придомовой территории, убрать с проезжей части улиц, тротуаров строительные и другие материалы, дрова.
	6. Контроль по исполнению настоящего постановления возлагаю на помощника главы администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю.
	7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.


И.О. Главы МО «Урдомское»      		             	                  С.А. Бильков


Приложение № 1 
к Постановлению Администрации
МО «Урдомское» №  21 от 29.03.2022г


Состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий
по благоустройству территории населенных пунктов:

рп. Урдома

Гусевская Н.А.– ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству;
Голубь Е.Е.– ведущий специалист землеустроитель Администрации МО «Урдомское»;
Кравец А.Н.(по согласованию)– депутат Совета депутатов МО «Урдомское»;
Мисник Д.А.(по согласованию)– депутат Совета депутатов МО «Урдомское»;
Гайшенец Е.В. (по согласованию)– директор ООО «Лидер+»;
Зиновьев С.Ю.(по согласованию)– директор ООО « Прайд»;
Ершов А.В.(по согласованию)– директор ООО «Эжва».

п. Тыва, п. Лупья, п. Витюнино, п. Вандыш
                                                              
жители населенных пунктов: Веклич С.И., Пахтусова В.А., Кухарчук О.В.

д. Бор

Овчинникова А.В.– представитель администрации МО «Урдомское».









Приложение № 2 
к Постановлению Администрации
МО «Урдомское» №  21 от 29.03.2022г

Комплекс мероприятий по благоустройству территорий
	№ п.п.
	Наименование муниципального образования
	Территория
(перечень объектов)
	Виды работ
	Даты проведения мероприятия
	Ответственный за выполнение работ
(от объекта)

	1
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Ознакомить состав комиссии и руководителей предприятий всех форм собственности с намеченными мероприятиями по благоустройству территории  МО «Урдомское»  
	до 10.04.22
	Секретарь МО «Урдомское»

	2
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал (по соблюдению порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни), на официальном сайте Администрации МО «Урдомское» 	
	постоянно
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству,
директора УК, ТСЖ

	3
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Определить  перечень работ  по благоустройству  на прилегающей территории каждого предприятия
	10.04.22
	Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов (комиссия), руководители организаций

	4
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Разослать руководителям предприятий и организаций предписания по уборке территорий
	27.04.22
	Секретарь МО «Урдомское»

	5
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Очистка территорий населенных пунктов от мусора
	27.04-31.05.22
	Комиссия, руководители организаций

	6
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Уборка в Парке Победы силами жителей МО «Урдомское»
	до 06.05.22
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	7
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Уборка общественных мест
	27.04.-31.05.22
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	8
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Составить графики  предоставления
автотранспорта для  вывоза мусора
	27.04.22
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	9
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Произвести очистку земельных участков, прилегающих к строениям организаций, предприятий, по центральным улицам к празднованию Дня Победы
	27.04. -07.05.22
	Комиссия,
руководители предприятий

	10
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Провести  уборку  придомовых территорий, прилегающих  к  жилому фонду с  привлечением  жителей, (проведение  субботников )
	30.04. -07.05.22
	Комиссия, УК, ТСЖ, старшие по домам


	11
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок внутри населенных пунктов.
	18.04.- 31.05.22

	Комиссия, общественность

	12
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Провести  контрольные проверки  по выполнению предписаний
	постоянно
	помощник главы Администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю

	13
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Комиссионный объезд
	30.05.22
	Комиссия по проведению месячника

	14
	МО «Урдомское»
	Территории населенных пунктов МО «Урдомское»
	Подведение итогов о проделанной работе , информирование жителей на официальном сайте МО «Урдомское»
	01.06.22
	Комиссия по проведению месячника



