АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 апреля 2021 года № 40
рп. Урдома

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское»
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территорий населенных пунктов МО «Урдомское», руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Уставом МО «Урдомское», Правилами по благоустройству территории муниципального образования «Урдомское», утвержденными Решением Совета депутатов МО «Урдомское» от 10 ноября 2017 года № 30-А (в редакции Решения Совета депутатов МО «Урдомское» от 28 февраля 2018 года № 5) Администрация МО «Урдомское» постановляет:
1. Объявить с 26 апреля по 31 мая 2021 года месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО «Урдомское».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению и контролю над выполнением мероприятий по благоустройству (Приложение № 1) 

3. Утвердить перечень мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское» (Приложение № 2)

4. В целях успешного проведения месячника:

4.1. Товариществам собственников жилья, управляющей компании, обслуживающим жилфонд на территории МО «Урдомское», старшим по домам:

- организовать привлечение населения к работе по уборке придомовых территорий и обеспечить полную санитарную очистку придомовых территорий;

- организовать привлечение населения к работе по уборке мест не санкционированного размещения отходов ТБО и мусора;

- обеспечить своевременный вывоз  мусора, собранный населением в ходе месячника, на придомовых территориях. 

4.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, гаражных кооперативов, индивидуальным предпринимателям и арендаторам зданий, расположенных в границах населенных пунктов МО «Урдомское» независимо от форм собственности, обеспечить качественную и своевременную уборку собственной территории, территории охранных зон выполнить ремонт въездов, тротуаров, заборов, ограждений.

4.3. Владельцам частных жилых домов - обеспечить уборку придомовой территории, убрать с проезжей части улиц, тротуаров строительные и другие материалы, дрова.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возлагаю на помощника главы администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Урдомское»






Е.В.Смирнова
Приложение № 1 
к Постановлению Администрации
МО «Урдомское» №  40  от 02.04.21г.
Состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий
 по благоустройству территории населенных пунктов:

п. Урдома
Королев С.В. - помощник главы Администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю;
Гроголь М.А.– ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству;
Голубь Е.Е. - ведущий специалист землеустроитель Администрации МО «Урдомское»;
Кравец А.Н. (по согласованию) - депутат Совета депутатов МО «Урдомское»;
Мисник Д.А.(по согласованию) – депутат Совета депутатов МО «Урдомское»;
Гайшенец Е.В.(по согласованию)- директор ООО «Лидер+»;

п. Тыва, п. Лупья, п. Витюнино, п. Вандыш
жители населенных пунктов: Веклич С.И., Агиевич Л.С., Рыгалова Е.В., 
д. Бор

Овчинникова А.В. - представитель администрации МО «Урдомское» 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 
МО «Урдомское» № 40  от 02.04.21г.

Перечень мероприятий
  по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское»
	п/п
	Наименование  мероприятия
	Срок  исполнения
	Контроль 

	1
	Ознакомить состав комиссии и руководителей предприятий всех форм собственности с намеченными мероприятиями по благоустройству территории  МО «Урдомское»  
	до 10.04.21
	Секретарь МО «Урдомское»

	2
	Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал (по соблюдению порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни), на официальном сайте Администрации МО «Урдомское» 

	постоянно
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству,
директора УК, ТСЖ 

	3
	Определить  перечень работ  по благоустройству  на прилегающей территории каждого предприятия
	10.04.21
	Комиссия по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов (комиссия), руководители организаций

	4
	Разослать руководителям предприятий и организаций предписания по уборке территорий

	26.04.21
	Секретарь МО «Урдомское»

	5
	Очистка территорий населенных пунктов от мусора 

	26.04-31.05.21
	Комиссия, руководители организаций

	6
	Уборка в Парке Победы силами жителей МО «Урдомское»
	до 06.05.21
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	7
	Уборка общественных мест
	26.04.-31.05.21
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	8
	Составить графики  предоставления

автотранспорта для  вывоза мусора 
	26.04.21
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	9
	Произвести очистку земельных участков, прилегающих к строениям организаций, предприятий, по центральным улицам к празднованию Дня Победы
	26.04. -07.05.21
	Комиссия,
руководители предприятий

	10
	Провести  уборку  придомовых территорий, прилегающих  к  жилому фонду с  привлечением  жителей, (проведение  субботников )

	30.04. -07.05.21
	Комиссия, УК, ТСЖ, старшие по домам


	11
	Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок внутри населенных пунктов.
	17.04.- 31.05.21

	Комиссия, общественность

	12
	Провести  контрольные проверки  по выполнению предписаний
	постоянно
	помощник главы Администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю

	13
	Комиссионный объезд

	28.05.21
	Комиссия по проведению месячника 

	14
	 Подведение итогов о проделанной работе , информирование жителей на официальном сайте МО «Урдомское»
	01.06.21
	 Комиссия по проведению месячника



