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АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 апреля 2017 года № 21

пос. Урдома


О подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы и торговых предприятий в МО «Урдомское» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.


В целях обеспечения своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь  статьями 6, 8 Устава МО «Урдомское» Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Всем руководителям предприятий и организаций расположенных на территории МО «Урдомское» независимо от их организационно-правовых форм собственности и ведомственной подчиненности:
1.1. Комиссией под председательством заместителя руководителя (главного инженера) организации провести весенний осмотр подведомственных объектов. В комиссию включить руководителей структурных подразделений организации, а также ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений и систем, в срок до 20 апреля 2017 г., приказы (распоряжения) о создании комиссии представить в Администрацию МО «Урдомское».
1.2. В срок до 1 мая 2017 года – провести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы, торговых предприятий, систем коммунальной инфраструктуры, составить акты технического состояния согласно приложению №1.
1.3. В срок до 15 мая 2017 года – составить планы мероприятий по подготовке всех объектов к отопительному периоду, утвердить их на основе планов – графиков подготовки конкретных объектов и систем, утвержденные планы представить в Администрацию МО «Урдомское».
1.4. В срок до 20 мая 2017 года – заместителю главы Администрации МО «Урдомское», представить на утверждение комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы и торговых предприятий п. Урдома и д. Бор к отопительному периоду 2017-2018 гг.
1.5. В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ приказом (распоряжением) по предприятию (организации) назначить ответственных руководителей, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на данном объекте, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.
1.6. Выполнение основного объема работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и торговых предприятий к отопительному периоду рекомендуется организовать в сроки до 1 августа.
2. Специалиста Федотову Светлану Святославовну ознакомить всех руководителей предприятий и организаций расположенных на территории МО «Урдомское».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте МО «Урдомское».
5. Контроль по настоящему постановлению возложить на Заместителя главы администрации МО «Урдомское» А.И. Ларионова 


Глава МО «Урдомское»  		                    	  	Е.В. Смирнова


Приложение №1
К Постановлению Администрации МО «Урдомское»
От 05 апреля 2017 года № 21

                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                            Директор
___________________________
(наименование организации)
____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«___» _____________ 2017 г.


АКТ


общего смотра____________________________________________________________________________________
(наименование здания, объекта, системы)
_______________________________________________________________________________________________________




	№ п/п
	Место обнаружения дефекта (конструктивные элементы, инженерные системы, с указанием помещений или наименования оборудования)
	Краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ)
	Предложения о принятии мер по устранению выявленных дефектов
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Члены комиссии: _________________
_________________
_________________
(подписи, инициалы, фамилия)
