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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРДОМСКОЕ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 апреля 2021 года № 43
рп. Урдома
Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Урдомское»

на 2021-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ        «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Урдомское», на основании постановлений Администрации МО «Урдомское» от 23.10.2013 № 65 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Урдомское»,  Администрация МО «Урдомское» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Урдомское» на 2021-2024 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Урдомское»                                                               Е.В. Смирнова
Утверждена

постановлением Администрации

МО «Урдомское»

от 08 апреля 2021 года № 43
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Урдомское»

на 2021-2024 годы»
Паспорт программы

	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Урдомское» на 2021-2024 годы» (далее – программа).

	Основание для разработки
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ                               «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Администрации МО «Урдомское» от  23.10.2013г № 65 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Урдомское»

	Ответственный исполнитель (разработчик) 
	Администрация МО «Урдомское», Помощник главы Администрации МО «Урдомское» по экономическим вопросам

	Цель Программы
	Снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности путем реализации энергосберегающих мероприятий.

	Задачи Программы
	Проведение мероприятий по энергосбережению МО «Урдомское»;

- использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилищного комплекса, коммунальной инфраструктуры;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

· - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

· - развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

· - сокращение расходов  бюджета на оплату энергоресурсов по МО «Урдомское»;

- Использование энергосберегающих ламп и светильников 

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2021–2024 годы



	Перечень подпрограмм


	Подпрограммы отсутствуют.

	Перечень основных мероприятий Программы
	1. Мероприятия по экономии тепловой энергии
2. Мероприятия по экономии воды

3. Мероприятия по экономии электроэнергии

	Исполнители программы
	Администрация МО «Урдомское»

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования – 8277,140 тыс. рублей,

в том числе:

- средства бюджета МО «Урдомское» – 3036,240 тыс. рублей;

	Ожидаемые результаты 
реализации Программы
	- снижение потребления энергоресурсов в бюджетном секторе;

- снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде;

- снижение потребления энергоресурсов в системах уличного освещения;
- наличие в органе местного самоуправления, энергетических паспортов;

 - Стимулирование потребителей к экономии ресурсов (полный переход на приборный учет);

- увеличение сроков службы инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, муниципальных зданий и строений;

- снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения;

- снижение потерь энергетических ресурсов в сетях.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет помощник главы МО «Урдомское» по экономическим вопросам


I. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

            Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Урдомское»  на 2021-2024 годы» (далее - Программа) направлена на решение задач энергосбережения и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры, социальной сферы и экономики на территории муниципального образования «Урдомское».

Рост экономики неуклонно сопровождается соразмерным ростом потребления энергоресурсов.

Существующий уровень потребления энергоресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

· снижению эффективности бюджетных расходов;

· росту затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений;

· росту стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства имеют крайне низкую эффективность, обусловленную моральным устареванием и высоким износом. В связи с этим серьезное внимание следует уделить модернизации и строительству объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории района,  прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и организаций коммунального комплекса.

Источниками теплоснабжения на территории рп. Урдома являются 2 котельные.

- Котельная «Центральная» с дизельной электростанцией 1961 года постройки. Теплоснабжение от котельной «Центральная» осуществляется по сетям общей протяженностью 4 255 км. Котельная и тепловые сети находятся в собственности МО «Урдомское» и переданы в аренду по договору №30/19 от 12.08.2019 года «Аренда объектов муниципального имущества» в ООО «АРХАНГЕЛЬСКГАЗТЕПЛОСЕРВИС».

- Котельная КС-13 Урдомского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Ухта» ОАО «Газпром» Теплоснабжение от КС-13 Урдомского ЛПУ МГ осуществляется по сетям, находящимся в ведении Северного филиала ООО «Газпром энерго». 

По территории поселения проходят ЛЭП 500 кВ, ЛЭП 220 кВ, ЛЭП 100 кВ. Уличное освещение поселка составляет 47,5 км. Основными поставщиками электрической энергии является ПАО «МРСК Северо-Запада», ООО «ТГК-2 Энергосбыт».
Деятельность в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения на территории муниципального образования осуществляет  ООО СФ "Газпром энерго". Водозабор для нужд населения и предприятий осуществляется из артезианских скважин, протяженность водопроводной сети составляет 29,5 км. 

В связи с недостаточным объемом проведения работ по реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения увеличились потери воды (перерывы в подаче воды), возникшие в результате аварий (конец 2020г начало 2021 года) в сетях из-за  повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения. 
В рп. Урдома существует централизованная система канализации; очистные сооружения на 400 м куб./сут., требующие реконструкции и увеличения мощностей очистки, расположены к юго-западу от границы поселка. Протяженность канализационных сетей составляет 24,9 км. Деятельность в сфере предоставления услуг водоотведения на территории муниципального образования осуществляет ООО СФ "Газпром Энерго"

В муниципальном образовании имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.
Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал

	год
	Тариф ООО «Энергосфера», ООО «АГТС», руб./Гкал
	Тариф «Газпром энерго»
	Рост, %

	2018
	1597,44
	1249,29
	-

	2019
	1634,18
	1337,96
	10,7

	2020
	1640,06
	1485,90
	10,9

	2021
	1640,06
	1594,56
	7,31

	2022
	
	
	


Тарифы на электрическую энергию:

	год
	Тариф, руб./кВт.ч
	Рост, %

	2018
	7,44
	-

	2019
	7,61
	1,02

	2020
	7,64
	0,8

	2021
	7,72
	1,01

	2022
	
	


Тарифы на холодную воду:

	год
	Тариф ООО "Энергосфера", руб./куб.м
	Тариф ГазпромЭнерго
	Рост, %

	2018
	44,04
	
	-

	2019
	45,12
	
	2,43



	2020
	
	
	

	2021
	
	
	

	2022
	
	
	


В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
В настоящее время система наружного освещения муниципального образования включает 350 световых точек, 17 пунктов управления освещением, 320 опор освещения, 51,7 км линий освещения. 
Таким образом, проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала муниципального образования, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью настоящей программы является  снижение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении, путем реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых технологий, материалов и оборудования.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- использование энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилищного комплекса, коммунальной инфраструктуры;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

- развитие пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

- сокращение расходов  бюджета на оплату энергоресурсов по МО «Урдомское»;
 - использование энергосберегающих ламп и светильников.
Срок реализации Программы: с 2021 по 2024 годы. 
III . Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач Программы.
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 
	№ п.п.
	Наименование энергосберегающих мероприятий
	Кол-во объектов

шт.
	Затраты на реализацию мероприятий из бюджета МО «Урдомское»
тыс. руб.
	Затраты на реализацию мероприятий из других источников
тыс. руб.
	Год проведения

	1. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

	1.1
	Выполнение работ по текущему ремонту освещения кабинета  в здании администрации МО «Урдомское» 
(ул. Вычегодская,43)
	1
	56,66953
	
	2021

	
	
	1
	60,00
	
	2022

	
	
	1
	60,00
	
	2023

	
	
	1
	60,00
	
	2024

	
	
	
	236,66953
	0,00
	итого

	2. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном хозяйстве.

	2.1
	Выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилфонда
	1
	399,57072
	
	2021

	
	
	1
	200,00
	
	2022

	
	
	1
	200,00
	
	2023

	
	
	1
	200,00
	
	2024

	
	
	
	999,57072
	0,00
	итого

	3. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системах уличного освещения.

	3.1
	Закупка материалов и их установка, ремонт сетей уличного освещения

 на территории МО «Урдомское»
	1
	500,00
	
	2021

	
	
	1
	300,00
	
	2022

	
	
	1
	300,00
	
	2023

	
	
	1
	300,00
	
	2024

	
	
	
	1400,00
	0,00
	итого

	4. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на объектах топливно-энергетического комплекса.

	4.1.
	Постановка на учет бесхозяйных сетей теплоснабжения
	1
	70,00
	
	2021

	4.2.
	Строительство БМК "Центральная"
	1
	
	39300,00
	2022

	4.3.
	Реконструкция тепловой сети от БМК "Центральная"
	1
	
	18500,00
	2022

	4.4.
	Прочие мероприятия
	1
	100,00
	
	2023

	4.5.
	Прочие мероприятия
	1
	100,00
	
	2024

	
	
	
	270,0
	57,800
	итого

	5. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на объектах  жилищно-коммунального хозяйства.

	5.1.
	Постановка на учет бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения
	1
	130,00
	
	2021

	5.2.
	Строительство системы водоподготовки
	1
1
1
	
	431,21
2242,29
2331,98
	2022

2023

2024

	5.3
	Строительство сетей водоснабжения к жилым домам ул. К.Либкнехта
д. 30, 32, 34, 36
	1
	
	177,62
	2024

	
	130,00
	5183,1
	итого

	
	ВСЕГО
	
	3036,240
	5240,9
	

	
	ИТОГО
	
	8277,140
	


IV. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий осуществляется Администрацией, ресурсоснабжающими организациями, осуществляющие деятельность на территории МО «Урдомское». Предусмотрено целевое финансирование мероприятий Программы. Исполнители обеспечивают реализацию мероприятий Программы, рациональное и целевое использование финансовых средств. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.
Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач Программы.
V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств Администрации МО «Урдомское». Общий объем финансирования Программы составляет 8277,140 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета МО «Урдомское» – 3036,240 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Урдомское» носят прогнозный характер, подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Урдомское» на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета МО «Урдомское».

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- снижение потребления энергоресурсов в бюджетном секторе ;

- снижение потребления энергоресурсов в жилищном фонде;

- снижение потребления энергоресурсов в системах уличного освещения;
- наличие в органе местного самоуправления, энергетических паспортов;

- стимулирование потребителей к экономии ресурсов (полный переход на приборный учет);

- увеличение сроков службы инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, муниципальных зданий и строений;

- снижение числа аварий на внутридомовых и наружных сетях тепло- и водоснабжения;

- снижение потерь энергетических ресурсов в сетях.
VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Муниципальным заказчиком Программы выступает Администрация муниципального образования «Урдомское». Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Урдомское». Она обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств. Контроль над программой включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроков выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке.
_______________________________________________________________________________
