АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30 марта 2017 года № 18
рп. Урдома

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское»
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территорий населенных пунктов МО «Урдомское», руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», уставом МО «Урдомское», Правилами по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального образования «Урдомское», утвержденными Решением Совета депутатов             МО «Урдомское» № 23-А от 04 июля 2014 года Администрация МО «Урдомское» постановляет:
1. Объявить с 17 апреля по 31 мая 2017 года месячник по благоустройству территории населенных пунктов МО «Урдомское».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке, проведению и контролю над выполнением мероприятий по благоустройству (Приложение № 1) 

3. Утвердить перечень мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское» (Приложение № 2)

4. В целях успешного проведения месячника:

4.1. Товариществам собственников жилья, управляющим компаниям, обслуживающим жилфонд на территории МО «Урдомское»:

- организовать привлечение населения к работе по уборке придомовых территорий и обеспечить полную санитарную очистку придомовых территорий;

- организовать привлечение населения к работе по уборке  мест не санкционированного размещения отходов ТБО и мусора;

- обеспечить своевременный вывоз  мусора, собранный населением в ходе месячника, на придомовых территориях. 

4.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, гаражных кооперативов, индивидуальным предпринимателям и арендаторам зданий, расположенных в границах населенных пунктов МО «Урдомское» независимо от форм собственности, обеспечить качественную и своевременную уборку собственной территории, территории охранных зон, выполнить ремонт въездов, тротуаров, заборов, ограждений.

4.3. Владельцам частных жилых домов - обеспечить уборку придомовой территории, убрать с проезжей части улиц, тротуаров строительные и другие материалы, дрова.

5. Контроль, по исполнению настоящего постановления, оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Урдомское»






Е.В.Смирнова
Приложение № 1 
к Постановлению Администрации
МО «Урдомское» № __ от __04.03.2017г.
Состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий
 по благоустройству территории населенных пунктов:

п. Урдома
Гроголь М.А.– ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству;
Давыдова Е.В. - ведущий специалист землеустроитель Администрации МО «Урдомское»;

Гроссман А.Н. - помощник главы Администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю;
Кравец А.Н. (по согласованию) - депутат Совета депутатов МО «Урдомское»;
Мисник Д.А.(по согласованию) – депутат Совета депутатов МО «Урдомское»;
Гайшенец Е.В.(по согласованию)- директор ООО «Лидер+»;

Воевода С.И.(по согласованию)- директор ООО «ТСМ»;

п. Тыва, п. Лупья, п. Витюнино, п. Вандыш
Веклич С.И.- директор ТСЖ «Восход».
д. Бор

Овчинникова А.В. - представитель администрации МО «Урдомское» 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 
МО «Урдомское» № ___от ___.03.2017г.

Перечень мероприятий
  по санитарной очистке территорий населенных пунктов МО «Урдомское»
	п/п
	Наименование  мероприятия
	Срок  исполнения
	Контроль 

	1
	Ознакомить состав комиссии и руководителей предприятий всех форм собственности с намеченными мероприятиями по благоустройству территории  МО «Урдомское»  
	03.04.17
	Секретарь 

	2
	Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал (по соблюдению порядка и чистоты во дворах и ведению здорового образа жизни), на официальном сайте Администрации МО «Урдомское» 

	постоянно
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству,
директора УК 

	3
	Определить  перечень работ  по благоустройству  на прилегающей территории каждого предприятия
	10.04.17
	Комиссия по населенным пунктам, руководители организаций

	4
	Разослать руководителям предприятий и организаций предписания по уборке территорий

	21.04.17
	Секретарь МО «Урдомское»

	5
	Очистка территорий населенных пунктов от мусора 

	17.04-31.05.17
	Комиссия по населенным пунктам, руководители организаций

	6
	Уборка в Парке Победы силами жителей МО «Урдомское»
	до 06.05.17
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	7
	Уборка общественных мест
	17.04.-31.05.17
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	8
	Составить графики  предоставления

автотранспорта для  вывоза мусора 
	20.04.17
	Ведущий специалист Администрации МО «Урдомское» по вопросам ЖКХ и благоустройству

	9
	Произвести очистку земельных участков, прилегающих к строениям организаций, предприятий, по центральным улицам к празднованию Дня Победы
	17.04. -07.05.17
	Комиссия по населенным пунктам,
руководители предприятий

	10
	Провести  уборку  придомовых территорий, прилегающих  к  жилому фонду с  привлечением  жителей, (проведение  субботников- воскресников )

	30.04. -07.05.2017
	Комиссия по населенным пунктам, 
УК


	11
	Выявление и уборка очагов несанкционированных свалок.
	17.04.- 31.05.17

	Комиссия по населенным пунктам, общественность

	12
	Провести  контрольные проверки  по выполнению предписаний
	постоянно
	помощник главы Администрации МО «Урдомское» по муниципальному контролю

	13
	Комиссионный объезд всей территории в пределах МО «Урдомское»

	29.05.17
	Комиссия по проведению месячника 

	14
	 Подведение итогов по благоустройству территории 
	31.05.17
	 Комиссия по проведению месячника












